Ez a projekt az EMVA hozzájárulásával valósul meg.

https://ec.europa.eu/agriculture/

Trizs Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Trizs Község Önkormányzata

A felívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

A projekt címe: „Trizsi Önkormányzati Hivatal felújítása”

A projekt azonosító száma: 1778514634

A szerződött támogatás összege: 21 891 766 Ft.-

A támogatás mértéke: 95 %

A projektben foglalt épület felújítási-kivitelezési munkáinak tervezett befejezési dátuma

2018. 09. 30-ra módosult.